| RAPPORT DE CONSTRUCTION PORTE ENTREPOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PU | COUTS PREVU | REALISATION | DISPONIBLE AVANT INCIDENT | PREVISION- REALISATION |
| TOLE | PIECE | 12 | 7,5 | $ 90,00 | $ 90,00 | 1 | $ - |
| CLOUX DE TOLES | KILO | 2 | 1,8 | $ 3,60 | $ 3,60 | 0 | $ - |
| CLOUX DE 8 | KILO | 3 | 1,8 | $ 5,40 | $ 5,40 | 2 | $ - |
| FER A BETON BAR DE 6 | PIECE | 15 | 3 | $ 45,00 | $ 45,00 | 0 | $ - |
| FER A BETON BAR DE 8 | PIECE | 7 | 7,5 | $ 52,50 | $ 52,50 | 0 | $ - |
| FER A BETON BAR DE 12 | PIECE | 22 | 13 | $ 286,00 | $ 286,00 | 0 | $ - |
| LAME DE SCIE | PIECE | 3 | 1,5 | $ 4,50 | $ 4,50 | 0 | $ - |
| PLANCHE | PIECE | 20 | 6 | $ 120,00 | $ 120,00 | 0 | $ - |
| FICELLLE | PIECE | 1 | 2,5 | $ 2,50 | $ 2,50 | 0 | $ - |
| GRAVIER | CANTER | 2,5 | 47,5 | $ 118,75 | $ 118,75 | 0 | $ - |
| SABLE | CANTER | 2 | 12 | $ 24,00 | $ 24,00 | 0 | $ - |
| CHARINIER | PIECE | 4 | 1,5 | $ 6,00 | $ 6,00 | 0 | $ - |
| CADENAT | PIECE | 1 | 5 | $ 5,00 | $ 5,00 | 0 | $ - |
| CIMENT | POCHE | 20 | 13,5 | $ 270,00 | $ 270,00 | 0 | $ - |
| FIL A LIGATURE | KILO | 20 |  | $ 40,00 | $ 40,00 | 0 | $ - |
| MAIN D'OUVRE MENUISERIE |  |  |  | $ 35,00 | $ 35,00 | 0 | $ - |
| TRANSPORT MATERIEL ET MANUTATION |  |  |  | $ 20,00 | $ 20,00 | 0 | $ - |
| PORTAIL ET FIXATION |  |  |  | $ 800,00 | $ 500,00 | 0 | $ 300,00 |
| MAN D'ŒUVRE |  |  |  | $ 560,00 | $ 15,30 |  | $ 544,70 |
| TOTAL |  |  |  | $ 2 488,25 | $ 1 643,55 | 3 | $ 844,70 |